附件：

宁夏回族自治区城镇保障性安居工程

财政资金绩效评价实施细则

第一章  总则

第一条 为强化城镇保障性安居工程财政资金绩效管理，进一步提高资金配置效率和使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部 住房城乡建设部关于<中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法的通知>》（财综〔2019〕31号）、《财政部 住房城乡建设部关于印发<城镇保障性安居工程财政资金绩效评价办法>的通知》（财综〔2020〕19号）等有关规定，制定本实施细则。

第二条 本细则所称城镇保障性安居工程财政资金（以下简称财政资金），是指各级财政部门为保障符合条件的城镇居民基本居住需求、改善其居住条件所安排的资金，包括从一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中安排用于城镇保障性安居工程建设的资金。

第三条 本细则所称绩效评价，是指自治区和各市、县（区）财政部门、住房城乡建设部门根据设定的绩效指标和标准，运用科学、合理的评价方法，对财政资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

第四条 绩效评价以预算年度为周期，在年度绩效评价的基础上，适时开展中期绩效评价。

第二章  评价依据和内容

第五条 绩效评价的依据包括：

（一）《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定；

（二）预算绩效管理相关规定；

（三）保障性安居工程相关管理制度；

（四）自治区和市、县（区）政府制定的年度计划任务；

（五）保障性安居工程财政资金管理办法、财务制度、会计核算资料；

（六）审计报告、财政监督检查报告及处理决定；

（七）自治区审核市、县（区）保障性安居工程年度报送资料情况及财政部宁夏监管局审核意见；

（八）其他相关材料。

第六条 绩效评价的内容包括：

（一）资金管理，包括资金申请是否及时、合规，基础数据是否准确；资金分配是否科学、合理、及时，资金使用是否规范、安全，以及资金管理措施是否健全有效，资金拨付是否满足项目序时进度需要等；自治区和市、县（区）财政是否筹集安排补助（配套）资金。

（二）项目管理，包括城镇保障性安居工程计划的制定、项目管理情况以及自治区和市、县（区）报送绩效评价报告的及时性、准确性和完整性等；城镇保障性安居工程相关政策、年度计划和项目管理是否及时向社会公开。

（三）产出效益，包括开工情况、目标完成情况、预期经济社会效益目标实现情况等。

（四）服务对象满意度。

第七条 绩效评价指标体系根据评价内容设置。其中，自治区级评价指标体系由财政部会同住房城乡建设部设置；市、县（区）级绩效评价指标体系由自治区财政厅会同住房和城乡建设厅设置。详见《自治区，市、县（区）级城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表》（附表1，附表2）。

第三章  组织实施

第八条 绩效评价工作由自治区财政厅、住房和城乡建设厅统一组织、分级实施。

（一）财政厅会同住房和城乡建设厅负责组织实施全区财政资金绩效评价工作；制定和完善全区财政资金绩效评价实施细则，评价指标体系及绩效目标；加强绩效评价结果运用；对市、县（区）绩效评价工作进行督促检查和指导，对绩效评价结果进行合规性审查；按规定向财政部、住房城乡建设部报送本地区绩效评价报告。

（二）市、县（区）财政部门、住房城乡建设部门组织实施本市、县（区）绩效评价工作，加强绩效评价结果应用，按规定向自治区财政厅、住房和城乡建设厅报送本市、县（区）绩效评价报告。

自治区和各市、县（区）可以根据需要，委托专家、中介机构等第三方参与绩效评价工作。

第九条 绩效评价的工作程序如下：

（一）市、县（区）财政部门会同同级住房城乡建设部门将本地区上年度绩效评价报告、自评表（逐项说明评分理由），附带能够佐证绩效评价结果的相关材料，于每年1月20日前将评价报告及附表加盖两部门印章后报送自治区财政厅、住房和城乡建设厅；

（二）自治区财政厅会同住房和城乡建设厅根据市、县（区）报送的绩效评价报告，组织对全区上年度财政资金开展绩效评价工作，最终形成自治区级绩效评价报告、自评表，逐项说明评分理由，附带能够佐证绩效评价结果的相关材料，于每年2月28日前将评价报告及附表加盖两部门印章后，分别报送财政部、住房城乡建设部和财政部宁夏监管局。

（三）财政部宁夏监管局对自治区报送的上年度绩效评价报告、自评表及相关证明材料进行审核和实地抽查后，于每年3月20日之前将审核总结报告和审核意见表报送财政部，抄送住房城乡建设部和自治区财政厅、住房和城乡建设厅。

第十条 自治区财政厅会同住房和城乡建设厅报送的绩效评价报告应当包括以下内容：

（一）财政资金绩效目标的设立、制定依据和目标调整情况；

（二）全区评价总体情况；

（三）自治区对所辖市、县（区）开展绩效评价工作的整体情况；

（四）全区绩效目标的实现程度及相关分析和说明；

（五）存在的问题及原因分析；

（六）绩效评价结果及相关改进建议。

第十一条 市、县（区）财政部门、住房城乡建设部门报送的绩效评价报告应当包括以下内容：

（一）财政资金绩效目标的设立、制定依据和目标完成情况，目标调整和未完成目标的原因；

（二）本地区评价总体情况；

（三）本地区开展绩效评价工作的整体情况；

（四）本地区绩效目标的实现程度及相关分析和说明；

（五）存在的问题及原因分析；

（六）绩效评价结果及相关改进建议。

第十二条 自治区和市、县（区）财政部门、住房城乡建设部门对本级提供的绩效评价报告和数据的真实性、合法性、完整性负责。

第四章  评价结果及应用

第十三条 绩效评价结果实行百分制，根据指标因素评价计算得分。

评价结果划分为四个等级：评价总得分在90分（含）以上为优秀；80（含）-90分为良好；60（含）-80分为合格；60分以下为不合格。

第十四条 自治区财政厅会同住房和城乡建设厅适时以适当形式向自治区人民政府和人民代表大会及其常务委员会报告，并适时以适当形式向社会公开本地区绩效评价结果。

市、县（区）财政部门会同同级住房城乡建设部门适时以适当形式向本地区人民政府和人民代表大会及其常务委员会报告，并以适当形式向社会公开市、县（区）的绩效评价结果。

第十五条 绩效评价结果将作为各级财政部门会同同级住房城乡建设部门分配以后年度城镇保障性安居工程资金、制定调整相关政策，以及加强城镇保障性安居工程建设和运营管理的参考依据。

第五章  附则

第十六条 市、县（区）财政部门、住房城乡建设部门应当加强本地区财政资金的绩效评价工作，根据实际情况制定本地区的绩效评价实施细则，并报自治区财政厅、住房和城乡建设厅备案。

第十七条 本实施细则由自治区财政厅会同住房和城乡建设厅负责解释。

第十八条 本实施细则自印发之日起施行。《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》（宁财（综）发〔2017〕108号）同时废止。

附：1-1.自治区城镇保障性安居工程财政资金用于公租房保障和城市棚户区改造绩效评价量化指标表

1-2.自治区城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价量化指标表

1-3.自治区城镇保障性安居工程财政资金用于发展住房租赁市场绩效评价量化指标表

2-1.市、县（区）城镇保障性安居工程财政资金用于公租房保障和城市棚户区改造绩效评价量化指标表

2-2.市、县（区）城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价量化指标表

2-3.市、县（区）城镇保障性安居工程财政资金用于发展住房租赁市场绩效评价量化指标表